# DINOv2+FAISS 粗检索 + 局部几何验证重排：最小闭环验证实施方案

日期：2026-03-16

用途：在现有 DINOv2+FAISS 跨视角粗定位 PoC 基础上，增加局部特征匹配与几何一致性验证，对粗检索候选进行二阶段重排，验证该路线是否能够提升 Top-1 初定位效果。

# 一、验证目标

本轮仅做最小闭环验证，不追求一次性完成全部方法对比。核心目标是验证：在真值已经能被粗检索召回到 Top-K 的前提下，局部几何验证是否可以把真值候选进一步前移到 Top-1，从而提升 Recall@1、MRR，并降低 Top-1 定位误差。

本轮关注的是“重排是否有效”，而不是“是否扩大召回范围”。因此只要 Recall@1 和排序质量改善，即可视为方案成立。

# 二、当前基线与可复用数据资产

• 沿用现有公平评测集：output/validation_round3_200m_fair/stage3 下四条航线共 20 个 200m 查询块。

• 沿用现有真值定义：查询块中心点落入的卫星瓦片集合，保存在 queries.csv 的 truth_tile_ids 字段。

• 沿用现有卫星瓦片库：output/stage1/tiles_80_120_200，共 3429 张卫星瓦片。

• 沿用现有卫星元数据：output/stage1/tiles_80_120_200/tiles.csv。

• 沿用现有粗检索索引成果：output/stage2 下的卫星特征库、FAISS 索引与 mapping。

• 沿用现有基线结果目录结构，便于与前两方案做同口径比较。

# 三、最小闭环方法设计

## 1. 第一阶段：保留现有粗检索

• 查询影像：200m 查询块 PNG。

• 全局表征：DINOv2 特征。

• 检索方式：FAISS 内积检索。

• 候选输出：每个 query 的 Top-K 卫星瓦片候选及相似度分数。

执行层面优先复用已有 retrieval_top10.csv 结果完成闭环；若后续 FAISS 环境补齐，再扩到 Top-20 做更严格验证。

## 2. 第二阶段：局部几何验证重排

• 局部特征：SIFT。

• 匹配方式：BFMatcher + Lowe ratio test。

• 几何模型：Homography + RANSAC。

• 验证对象：仅对粗检索 Top-K 候选逐一做局部匹配与几何验证。

二阶段重排只服务于候选排序，不修改卫星库、不重建 DINOv2 特征、不替代粗检索。

## 3. 每个 query-candidate 需要输出的过程量

• match_count：初始匹配点数。

• inlier_count：RANSAC 内点数。

• inlier_ratio：内点占匹配点比例。

• reproj_error_mean：内点平均重投影误差。

• geom_valid：该候选是否通过几何一致性验证。

• geom_score：用于重排的几何得分。

## 4. 首轮重排规则

首轮采用确定性规则，避免复杂调参。

• 若候选满足最少匹配点数、最少内点数和最少内点比例要求，则认为几何验证通过。

• 几何通过的候选优先按 inlier_count 排序；若并列，再按 inlier_ratio 排序；若仍并列，再按 reproj_error_mean 从小到大排序。

• 几何未通过的候选保留原始粗检索顺序，作为兜底。

该规则的目的不是寻找全局最优打分，而是用最小复杂度验证“几何一致性是否能压制假阳性”。

# 四、工程实施内容

• 新增重排脚本：读取 queries.csv、retrieval_topK.csv、tiles.csv 与对应图像路径，输出重排结果与过程指标。

• 新增评估脚本或扩展现有分析脚本：对重排后的结果继续按现有口径统计 Recall@1、Recall@5、Recall@10、MRR、Top-1 error mean。

• 结果目录与现有 round 风格保持一致，单独落到新的实验目录，避免覆盖历史结果。

• 新增典型案例分析产物：记录原始排名、重排后排名，以及每个候选的几何验证指标。

# 五、建议输出文件

• reranked_topK.csv：保存重排后的候选顺序。

• rerank_summary.json：保存整体指标。

• per_query_geom_metrics.csv：保存每个 query-candidate 的匹配与几何指标。

• aggregate_summary.md / json：保存四航线聚合指标与重排前后对比。

# 六、评测指标与成功判据

• 主指标：Recall@1。

• 辅助指标：Recall@5、Recall@10、MRR、Top-1 定位误差均值。

• 过程指标：match_count、inlier_count、inlier_ratio、reproj_error_mean。

方案成立的最低判据如下：

• 总体 Recall@1 高于当前 validation_round3_200m_fair 基线。

• MRR 不下降。

• Top-1 error mean 不劣化，最好下降。

• 弱航线 010 或 012 至少出现部分 query 的真值排名前移。

# 七、默认假设

• 默认继续使用 200m-only 公平查询集，不新增 query。

• 默认第一轮仅做 SIFT + BFMatcher + Homography-RANSAC，不引入 SuperPoint、ALIKED、LightGlue。

• 默认优先复用现有 Top-10 检索结果跑通闭环；若 FAISS 运行环境补齐，再平移扩展到 Top-20。

• 默认本轮目标是验证方案是否成立，不在本轮追求最终最优工程效果。

# 八、执行顺序

• 步骤1：生成或复用粗检索结果。

• 步骤2：实现局部几何验证重排脚本。

• 步骤3：对四航线查询集批量运行重排。

• 步骤4：统计重排前后指标并输出汇总。

• 步骤5：抽取成功与失败案例，验证结论是否成立。

结论口径建议：基于遥感正射影像，不仅能够通过全局检索实现无人机影像的初步地理定位，还可以通过局部几何一致性验证对粗检索候选进行精排，从而提升初定位结果的稳定性与可信度。