阶段 1：卫星底图多尺度瓦片化

目的

构建适用于粗检索的卫星参考库，使其在空间尺度上尽量覆盖无人机查询图可能的地面范围。

实施内容

1.1 多尺度窗口设计

根据无人机查询块可能的覆盖范围，设计 2 到 3 档卫星窗口尺度，例如：

- 小尺度：80m × 80m

- 中尺度：120m × 120m

- 大尺度：200m × 200m

也可以根据后续无人机子块实际覆盖范围，微调为：

- 100m 级

- 150m 级

- 200m 级

1.2 滑窗裁切

在卫星正射数据上按不同尺度进行滑窗裁切：

- overlap：20%–30%

- 保证空间连续覆盖

- 同一区域可生成多个尺度版本

1.3 统一输入尺寸

将不同尺度的卫星窗口统一 resize 到固定模型输入尺寸，例如：

- 512 × 512

1.4 保存元信息

每个卫星瓦片保存：

- tile_id

- scale_level

- 原始像素窗口位置

- affine

- 中心地图坐标

- 覆盖地面范围

- 所属原始卫星文件名

备注

PoC 阶段不需要把整个卫星数据拼成一张大图，单瓦片和滑窗生成的候选库即可支撑粗检索实验。

输出

- 多尺度卫星候选瓦片库

- 卫星瓦片元信息表

阶段 2：卫星全局特征库构建

目的

为后续无人机影像粗检索建立参考特征索引。

实施内容

2.1 全局特征提取

对阶段 1 生成的所有卫星瓦片，使用 DINOv2 提取全局特征。

2.2 索引建立

采用 FAISS 建立相似度索引。

PoC 阶段推荐：

- IndexFlatIP
或

- IndexFlatL2

2.3 特征映射保存

保存以下对应关系：

- feature vector ↔ tile_id

- tile_id ↔ scale_level

- tile_id ↔ 地理信息

- tile_id ↔ 原始卫星文件

输出

- 卫星全局特征矩阵

- FAISS 检索索引

- 特征与地理元信息映射表

阶段 3：无人机查询样本构建

目的

从 4 张航线正射母图中构建适合粗检索实验的查询输入。

核心修改

这一阶段是相较于原方案的关键变化：

不再默认“一条航线正射图 = 一张查询图”，而是采用“整图缩略查询 + 局部子块查询”双分支构建查询样本。

3.1 查询分支 A：整图缩略查询

目的

评估整条航线正射图是否具有足够的整体可检索性。

实施方式

对每张航线正射母图：

- 保留整图版本

- 去除大面积空白边缘

- 按比例缩放到模型允许输入尺寸

- 或缩放到较合理的固定尺寸后再送入模型

说明

这一分支用于回答：

- 整条航线图是否可以直接作为粗检索输入

- 大范围正射图是否会因覆盖过大而稀释全局特征

3.2 查询分支 B：局部子块查询

目的

构建与卫星候选尺度更匹配的查询图，提高检索稳定性。

实施方式

从每张航线正射母图中裁切多个局部子块。

建议方式：

- 按固定地面范围裁切，而不是只按固定像素裁切

- 子块覆盖范围尽量接近卫星候选尺度，例如：

  - 100m × 100m

  - 150m × 150m

  - 200m × 200m

可采用两种策略：

首轮 PoC 建议

- 第一轮优先采用人工挑选代表区域，不在首轮同时开展全量规则滑窗。

- 建议每条航线先选 5 到 20 个子块，优先覆盖建筑密集区、道路交叉区和纹理丰富区。

- 建议优先采用 100m、150m、200m 三档地面尺度，与卫星候选尺度保持接近。

- 完成最小可行验证后，再扩展到规则滑窗裁切，用于系统统计 Recall@K。

策略 1：规则滑窗裁切

- 在母图上按固定窗口和 overlap 裁切

- 形成批量查询样本

策略 2：人工挑选代表区域

- 选取建筑密集区、道路交叉区、纹理丰富区等代表性区域

- 控制样本数量，先开展 PoC

子块要求

首轮样本筛选规则建议：

- 去除透明、黑边或无效区域占比超过 30% 的子块。

- 去除纹理方差过低或大面积单一地物主导的子块。

- 优先保留建筑、道路、交叉口等结构明显的子块。

- 每个子块均需记录中心坐标与覆盖范围，确保后续真值可回查。

每个子块应尽量：

- 纹理信息丰富

- 空白区域少

- 避免大面积单一地物

- 覆盖范围明确

子块元信息保存

每个查询子块保存：

- query_id

- 所属航线编号

- 原始母图文件名

- 在母图中的像素窗口

- 中心地理坐标

- 覆盖地面范围

- 真值卫星区域信息

真值定义建议：

- 首轮 PoC 统一采用“查询子块中心点落入的卫星瓦片集合”为真值。

- 若同一中心点在多尺度卫星库中对应多个 tile，则这些 tile 均记为真值候选。

- 第二轮可补充“与查询块覆盖面积最大的卫星瓦片”为对照真值定义，用于结果稳健性分析。

3.3 查询样本预处理

对整图缩略图和子块查询统一进行：

- 尺寸标准化

- 必要的归一化

- 与卫星瓦片相同的预处理流程

输出

- 整图查询集

- 子块查询集

- 查询样本元信息与真值表

阶段 3 我做的核心工作，是把“第一条航线的大幅正射母图”变成一组适合做检索实验的查询样本。

具体做了这些事：

1. 选定第一条航线正射图作为第一轮实验对象

- 文件是：

odm_orthophoto.tif

2. 按你定的方案生成查询块

- 尺度是 120m 和 200m

- 每个尺度各选 5 块

- 总共 10 个查询子块

3. 选块不是随机切，而是做了“代表性区域筛选”

我写了一个脚本：

select_query_blocks.py

这个脚本会：

- 在正射母图上生成候选窗口

- 计算每个窗口的纹理和边缘强度

- 过滤空白边、低信息区和无效区域过多的块

- 做空间去重，避免全选到一片区域

- 最后保留每个尺度评分最好的 5 个块

4. 给每个查询块补了真值卫星瓦片信息

- 通过查询块中心点坐标

- 去阶段 1 的卫星瓦片库里找“中心点落入的卫星 tile”

- 把这些 truth_tile_ids 写进 metadata

阶段 4：无人机查询特征提取与粗定位检索

目的

验证无人机正射影像能否在卫星正射数据库中召回正确区域。

实施内容

4.1 查询特征提取

对阶段 3 构建的查询图提取 DINOv2 全局特征，包括：

- 整图缩略查询特征

- 子块查询特征

4.2 Top-K 检索

将每个查询特征送入 FAISS 索引，检索得到 Top-K 候选。

建议：

- K = 10

4.3 输出结果

对每个 query 输出：

- query_id

- 检索 Top-K 候选 tile_id

- 对应 scale_level

- 相似度分数

- 中心地图坐标

4.4 两类查询并行分析

分别统计：

A. 整图检索结果

- 每条航线整图的 Recall@K

B. 子块检索结果

- 每个子块的 Recall@K

- 不同尺度子块的召回差异

C. 子块联合召回结果

对同一航线下的多个子块，可定义联合召回：

- 只要任一子块命中真值区域，即认为该航线在联合意义下召回成功

这个结果能更贴近未来系统使用场景。

输出

- 查询检索结果表

- 每个 query 的 Top-K 候选列表

- 整图、子块、联合召回统计结果

阶段 5（可选）：精细匹配与几何验证

目的

在少量样本上验证粗检索后的候选是否可以进一步通过几何关系确认，为后续精定位做准备。

实施内容

5.1 候选筛选

从粗检索成功的样本中，选择少量代表性 query：

- 优先选择子块 query

- 选取 Top-K 中包含真值区域的样本

5.2 局部特征匹配

对 query 与候选卫星瓦片进行：

- 局部特征提取（SuperPoint / DISK / ALIKED）

- LightGlue 特征匹配

5.3 几何验证

基于匹配点：

- 使用 RANSAC 估计单应矩阵

- 判断几何一致性

5.4 记录指标

记录：

- 原始匹配点数

- 内点数

- 内点率

- 重投影误差

- 单应矩阵是否稳定

备注

这一阶段对“粗检索可行性论证”不是必须项，但可作为补充证据说明：

- 粗检索不仅能召回候选

- 候选中还可能进一步建立几何对应关系

输出

- 精匹配结果表

- 几何验证示例

阶段 6（可选）：坐标反算验证

目的

对少量成功样本验证是否可从候选中反推出初步绝对位置。

实施内容

对通过阶段 5 的样本：

- 利用单应矩阵将查询图中心点投影到候选卫星瓦片像素位置

- 再通过瓦片 affine 反算到地图坐标

- 输出初步绝对位置

说明

PoC 阶段这一步不是首要目标，主要作为后续全局定位模块扩展的前瞻性验证。

阶段 7：PoC 评估与结果分析

目的

明确“基于正射影像实现无人机影像初步地理定位（检索）”是否成立，并分析最合理的查询尺度。

评估内容

7.1 粗检索指标

对整图、子块、联合三类结果分别统计：

- 评估前需固定真值定义，并分别报告中心点命中 Recall@K 与多子块联合 Recall@K。

- Recall@1

- Recall@5

- Recall@10

7.2 子块尺度对比

比较不同查询尺度下的检索效果，例如：

- 100m 子块

- 150m 子块

- 200m 子块

分析哪种尺度更适合当前任务。

7.3 整图 vs 子块对比

比较：

- 整图检索效果

- 单个子块检索效果

- 多子块联合召回效果

用于回答：

是整条航线图直接检索更有效，还是局部子块更有效。

7.4 精匹配指标（可选）

对做了几何验证的样本统计：

- 内点数

- 内点率

- 重投影误差

- 成功匹配比例

7.5 可视化分析

可视化内容包括：

- 查询图与 Top-K 卫星候选

- 真值区域与检索结果对比

- 子块在母图中的位置

- 同一航线多个子块的联合召回情况

成功判定

本阶段建议采用如下判定：

- 首轮建议先以单航线 10 到 20 个人工筛选子块完成最小闭环。

- 若 Top-10 中能稳定命中真值区域，再扩展到四航线和规则滑窗实验。

粗检索成功

- 真值区域进入 Top-K

几何验证成功（可选）

- 单应矩阵稳定估计成功

- 内点数和重投影误差满足阈值要求